|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  1744  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-04-01 | **HORA DE INICIO:**  16:30 | **HORA FINAL:**  17:20 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal – Semana 21 - Proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Introducción 2. Revisar estado de compromisos. 3. Revisar estado de actas. 4. Revisar estado de entregables. 5. Revisar estado de defectos registrados en la herramienta JIRA. 6. Otros. |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Introducción**   La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, presenta a la Interventoría, a Gobierno en línea en adelante mencionado como GEL y a la entidad Secretaría de Transparencia el estado del proyecto.   1. **Revisar estado de compromisos.**  * Para el compromiso “GEL indicará a la UTSW la ubicación del logo de MINTIC dentro de la aplicación EBM.” identificado con JIRA FS-11096 GEL informa que el 1 de abril de 2014 revisará el tema de manera interna y notificará a la UTSW el resultado, las partes acuerdan reprogramar el compromiso para el 4 de abril de 2014. * Para el compromiso “UTSW realizará un informe para GEL que contemple las acciones requeridas para revisar la seguridad de la aplicación EBA y las cuales tengan su respectivo responsable y fechas de realización.” identificado con JIRA FS-11095, la UTSW indica que realizó el informe pero aún no ha definido responsable ni fechas por tanto aún no lo ha enviado a GEL y lo enviará en cuanto tenga definidos los responsables y las fechas. * GEL pregunta a la UTSW cómo resultó la prueba de monitoreo de los servicios en Synapsis para EBM, la UTSW indica que la infraestructura es la adecuada y no se presentaron errores en la BD, y los servidores tuvieron una estabilidad normal. * La Interventoría pregunta a la UTSW cuál es el criterio para determinar en la aplicación Elefantes Blancos Móvil si los datos están muy lentos o no en el dispositivo móvil, la UTSW indica que es muy complicado por cada dispositivo y cada operador, durante la reunión la UTSW y la Interventoría realizan la prueba en dispositivos y operadores diferentes y en un dispositivo la información se presenta de manera más rápida que en otro, la UTSW aclara que no tiene injerencia en la velocidad de datos que tiene cada operador.  1. **Revisar estado de actas.**  * La UTSW indica por aplicación el número de actas que se encuentran en cada estado:   + Aplicación Elefantes Blancos Administrador     - 5 en Cerrado.     - 5 en Revisión Interventoría.     - 1 en Revisión Entidad.   + Aplicación Elefantes Blancos Móvil     - 18 en Cerrado     - 1 en Revisión Interventoría     - 1 en Revisión GEL * GEL solicita a la Secretaría de Transparencia que el acta No. 1649 identificada con JIRA FS-10558 sea cambiada a estado Revisión GEL porque se asignó mal el estado.  1. **Revisar estado de entregables.**  * La UTSW indica por aplicación el número de entregables que se encuentran en cada estado:   + Aplicación Elefantes Blancos Administrador     - 4 en Entregable registrado     - 16 en Revisión Interventoría     - 8 en Revisión GEL     - 3 en Ajustes     - 2 en QA Final     - 1 en Revisión Interventoría QA Final     - 2 en Aprobado   + Aplicación Elefantes Blancos Móvil     - 9 en Entregable registrado     - 5 en Revisión Interventoría     - 8 en Revisión GEL     - 10 en Ajustes     - 1 en QA Final     - 2 en Aprobado     - 3 en Cerrado  1. **Revisar estado de defectos registrados en la herramienta JIRA.**  * Las partes revisan por aplicación los defectos que se encuentran pendientes de cierre:   + Aplicación Elefantes Blancos Administrador:     - 1 en Atendido     - 1 en Devuelto no es una incidencia   + Aplicación Elefantes Blancos Móvil:     - 2 en Evaluación comité     - 3 en Rechazada devolución no corrección * La Interventoría indica a las partes que la incidencia FS-10227 se debe anular porque se realizó la prueba de tomar fotografía a una estructura y no se presentó el error. * La UTSW y la Interventoría indican a las partes que deben revisar en conjunto las incidencias FS-10093 y FS-9841.  1. **Otros**  * La UTSW solicita a la Secretaría de Transparencia confirmación de que está de acuerdo con las correcciones de los defectos, para aprobar la publicación, y proceder con la actualización de la versión de la aplicación Elefantes Blancos Administrador versión 1.7 para Android, la Secretaría de Transparencia indica que enviará correo electrónico a la UTSW indicando si está de acuerdo con las correcciones a la aplicación. * De acuerdo a solicitud de GEL se realizará en Synapsis una actualización de los Elefantes Blancos Migrados y cambiarles a estado pendiente. * La entidad Secretaría de Transparencia le manifiesta a la UTSW que coordinó reunión de capacitación técnica de la aplicación Elefantes Blancos Móvil sin contar con su aval, la UTSW aclara que el día 31 de marzo de 2014 no logró comunicación con esta entidad y por lo tanto se comunicó con GEL quién autorizó se programara la capacitación para el día 3 de abril de 2014. La Interventoría indica a la UTSW que cuando tenga el mismo caso se comunique por correo con quien requiera y con copia a las partes que correspondan. * La Interventoría indica a las partes que la capacitación técnica si se debe realizar en la UTSW por la coordinación logística (infraestructura). La Secretaría de Transparencia informa que el día 1 de abril de 2014 confirmará a la UTSW si es posible realizar la capacitación técnica el día 3 de abril de 2014 e indicará cuándo es posible realizar la capacitación funcional. * La Secretaría de Transparencia indica que para el 2 de mayo de 2014 se tiene planeado el lanzamiento de la aplicación Elefantes Blancos Móvil. * La UTSW informa a las partes que el dominio de la aplicación Elefantes Blancos Administrador ya quedó funcionando, la Secretaría realiza la prueba en la reunión y verifico ingresando a la aplicación Elefantes Blancos Administrador a través del dominio [www.elefantesblancos.gov.co](http://www.elefantesblancos.gov.co) y elefantesblancos.gov.co. * La UTSW y la Interventoría indican a las partes que el día 1 de abril es el último día en que se realizan reuniones de seguimiento. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. Secretaría de Transparencia confirmará a la UTSW si es posible realizar la capacitación técnica de la aplicación EBM el día 3 de abril de 2014 y cuándo es posible realizar la capacitación funcional de esta aplicación. | Asesor / Secretaría de Transparencia | 2014/04/03 |
| 1. Secretaría de Transparencia enviará correo electrónico a la UTSW indicando si está de acuerdo la aplicación Elefantes Blancos Móvil versión 1.7 para Android. | Asesor / Secretaría de Transparencia | 2014/04/03 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1744-20140401-ListaDeAsistencia.pdf | Repositorio 24 - SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administracion y Control / 01. Actas / 01. Comites de seguimiento / 2014 06. Abril |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1744-20140401-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24 - SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administracion y Control / 01. Actas / 01. Comites de seguimiento /01. Audios / 2014 06. Abril |