|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  1695  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-03-11 | **HORA DE INICIO:**  09:00 | **HORA FINAL:**  10:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal - Proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Introducción. 2. Revisión aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Elefantes Blancos Web (Administrador). 3. Revisión aplicación PEC. |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Introducción**  * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, presenta a la Interventoría, Gobierno en línea en adelante mencionado como GEL y Secretaría de Transparencia el informe semanal No. 15, en el cual se encuentra el avance del proyecto al corte del informe.  1. **Revisión Aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Elefantes Blancos Web (Administrador)**  * La UTSW informa a las partes que se publicó la versión 1.2 de Elefantes Blancos en la plataforma Android en la tienda Google Play Store el día 10 de Marzo del 2014 y en el día de hoy se publicará la versión de iOS en la tienda Apple Store. * La UTSW enviará a las partes un correo informando la publicación de la aplicación Elefantes Blancos Móvil en las tiendas con el listado de los defectos corregidos. * La Interventoría pregunta a la UTSW cuáles son los tiempos de aprobación de las tiendas de aplicaciones cuando se realiza por segunda vez, la UTSW responde que la tienda Apple Store es de 3 o 4 días, y la de Android es de 2 horas. * La Interventoría pregunta a la UTSW cuál es el desempeño de los servicios de los aplicativos, a lo que la UTSW responde que precisamente desde que se está apuntado la solución móvil a los servicios web de Synapsis están presentando lentitud. GEL menciona al respecto que justamente el día 10 de Marzo del 2014 Synapsis solicitó permisos para suspender el servidor del aplicativo Soluciones Móviles 4 para realizar pruebas de vulnerabilidad, debido a algunas fallas al interior que probablemente lograron afectar la velocidad de carga de los servicios, por lo que GEL solicitará a Synapsis un reporte del desempeño de los servidores. * La UTSW procede a revisar los tareas pendientes por ejecutar:   + La primera es la necesidad de corregir la información de algunos Elefantes Blancos que no se encuentran aprobados y otros pendientes por indicación de la Secretaría de Transparencia para que se ajusten dentro del administrador. La UTSW menciona que con estas correcciones se procederá a activar todos los Elefantes Blancos en el Administrador, e indica que en este momento se encuentran cargados 33 Elefantes Blancos y están pendientes 20 por migrar. * La Interventoría pregunta a la UTSW cuál fue el desempeño de las pruebas de estres y carga en la aplicación Elefantes Blancos Administrador, la UTSW indica que no se tuvo ningún problema, la Interventoría solicita que debido a que los servicios quedaron incluidos por Plan de Proyecto en el Administrador, en el documento de la solución móvil se haga referencia a las pruebas de estres y carga del Administrador, la UTSW indica que se tendrá en cuenta. * GEL pregunta a la Secretaría de Transparencia por la coordinación del lanzamiento de la aplicación móvil, a lo que la Secretaría de Transparencia responde que todavía no se tienen datos oficiales al respecto. La Interventoría sugiere a la UTSW realizar todas las pruebas necesarias en detalle a las aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Elefantes Blancos Administrador, incluyendo las pruebas de las listas de departamento y municipio porque se trata de dos servicios con alta carga de información, de tal forma que para el día del lanzamiento el aplicativo funcione perfectamente. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
|  |  |  |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM-4-ACT-1695-20140311- ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24 - SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administracion y Control / 01. Actas / 01. Comites de seguimiento / 2014 05. Marzo |
| Audio | GLFS2-SM-4-ACT-1695-20140311-ReunionComiteSeguimientoSM4-Audio.wma | Repositorio 24 - SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administracion y Control / 01. Actas / 01. Comites de seguimiento / 01. Audios / 2014 05. Marzo |