|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  1713  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-03-18 | **HORA DE INICIO:**  10:10 | **HORA FINAL:**  11:15 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal – Semana 19- Proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Seguimiento a compromisos. 2. Revisar estado de entregables. 3. Revisar estado de incidencias. 4. Otros. |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, presenta a la Interventoría, a Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y a la entidad Secretaría de Transparencia el estado del proyecto soluciones móviles 4.   1. **Seguimiento a compromisos.**  * La UTSW indica que el compromiso FS-10783 “UTSW enviará el procedimiento de garantía a la entidad Secretaría de Transparencia “no se ha realizado y se realizará el día 18 de marzo de 2014.  1. **Revisar estado de entregables.**  * La UTSW indica que para Elefantes Blancos Administrador en adelante EBA la entidad tiene ocho (8) entregables en revisión, la Secretaría de Transparencia manifiesta que ya se entregaron a los técnicos de la entidad y están a espera de la respuesta, y menciona que si en los próximos días no se recibe una fecha de devolución de los documentos entonces GEL asume la responsabilidad de la revisión técnica dado que la entidad ya había aclarado que no contaba con personal técnico para estas revisiones. * La UTSW indica que para Elefantes Blancos Móvil en adelante EBM la entidad tiene nueve (9) entregables en revisión, la Secretaría de Transparencia menciona que ya realizó la revisión del prototipo pero para los otros documentos se tiene el mismo caso de los entregables de EBA. * La entidad indica que a más tardar el jueves 20 de marzo de 2014 notificará a la UTSW cuándo se realizaría la devolución de los entregables de EBA y EBM, la UTSW le menciona a la Secretaría de Transparencia que si lo requiere puede realizar reunión con la UTSW para revisar los entregables.  1. **Revisar estado de incidencias.**  * La UTSW solicita a la Interventoría el cierre de la incidencia FS-10611 que se encuentra en estado atendido. * La UTSW indica que hay siete (7) defectos que se encuentran en estado “Evaluación Comité”, las partes acuerdan lo siguiente para cada una:   + FS-10328: Se debe revisar en comité de defectos.   + FS-10301: Si era incidencia y ya está solucionada, se debe cambiar a estado cerrado.   + FS-10273: La entidad lo revisará y lo cambiará de estado.   + FS-10018: Se debe anular porque está duplicada con la FS-10006.   + FS-9862: Se debe anular, porque era de dispositivos, de un componente diferente.   + FS-9817: Se debe anular, se devolvió porque era un error de servicios, de todas formas ya está solucionado.   + FS-9815: Se debía a un error de servicio, se debe anular era un error de servicios el cual hace parte de la solución Elefantes Blancos Administrador.  1. **Otros**  * GEL presenta a las partes a la consultora Claudia Guerrero como la persona que apoyará a la Líder de la entidad por parte de GEL. * La UTSW indica a las partes que ya está publicada en tienda Apple Store y Google Play Store de la aplicación EBM. * La UTSW informa a las partes que envió correo el 14 de Marzo de 2014 indicando que la versión 1.7 de EBA ya está publicada para verificación de la Secretaría de Transparencia. * La Secretaría de Transparencia indica a las partes que ya está habilitado el dominio www.elefantesblancos.gov.co y el correo electrónico [administradorelefante@presidencia.gov.co](mailto:administradorelefante@presidencia.gov.co). * GEL solicita a la UTSW que realice un informe que contemple las acciones requeridas para revisar la seguridad de la aplicación EBA y las cuales tengan su respectivo responsable y fechas de realización, la UTSW realizará el informe solicitado. * GEL indica a las partes que de la aplicación EBA está pendiente de realización de pruebas por parte de la UTSW, esto debido a que en el ambiente de pruebas el tiempo de respuesta de la aplicación es menor al tiempo de respuesta que se obtiene cuando la aplicación se encuentra instalada en el ambiente provisto por Synapsis. * La UTSW enviará a la Secretaría de Transparencia los nombres de los nuevos Elefantes Blancos que no tienen latitud y longitud en el archivo que envió la entidad para que se revisen los casos. * GEL indica a la Secretaría de Transparencia que no debe olvidar definir las acciones que tomará una vez se empiecen a recibir por medio de la aplicación el registro de los elefantes blancos. * La UTSW indica a las partes que en Synapsis se van a subir los elefantes pendientes de migrar y solucionar los siguientes defectos, los cuales serán enviados por la UTS W a GEL para que sean reportados en la herramienta JIRA y así se puedan presentar en el informe de estabilización:   + En uno de los elefantes blancos ya reportados cuando se marca la opción Atlántico o la opción Antioquia no asocia ninguna entidad.   + Se deben ampliar los textos en la página de detalle. * La UTSW indica a la Interventoría que revisando el Control de Cambios para Soluciones Móviles 4, quedaron solamente 13 informes y por tanto los informes 14 y 15 no se debían realizar, e indica que los informes del 11 al 13 se ajustarán según el control de cambios. * La Secretaría de Transparencia indica que el lanzamiento de la aplicación EBM se va a realizar en conjunto con GEL y como fechas tentativas se tiene 8 y 21 de abril o 2 de mayo de 2014, además menciona que se quiere hacer el lanzamiento dirigiéndose a una obra que se encuentre cerca al centro de Bogotá y usando el dispositivo con la aplicación para realizar el registro del elefante blanco. * La Secretaría de Transparencia menciona que la campaña para el lanzamiento de EBM va a estar acompañada de varios temas: video clics, espacio habilitado en la página de la Secretaría de Transparencia para descargar el tutorial de la aplicación, y probablemente se tendrá un mini sitio para preguntas frecuentes. * La Secretaría de Transparencia indica que el día 19 de marzo de 2014 confirmará a GEL y a la UTSW la fecha de lanzamiento de la aplicación Elefantes Blancos Móvil. * La Secretaría de Transparencia comunica a GEL que la Gerente de Comunicaciones de MINTIC requiere el logo de MINTIC en la aplicación EBM. GEL y la Secretaría de Transparencia indican que se pondrán de acuerdo en la ubicación del logo dentro de la aplicación y GEL le notificará a la UTSW y revisará con la misma para cuándo se tendría este ajuste en la aplicación. * La UTSW enviará a GEL el RFC de consumo de memoria y CPU de los servicios, y el monitorio conjunto de los servicios. * La Secretaría de Transparencia solicita que GEL y la UTSW revisen si es posible dejar en la aplicación EBM en los términos y condiciones el botón de “Aceptar” de la forma como aparece en la aplicación de “Elecciones 2014 de la Registraduría” y solicita a GEL y a la UTSW revisar si es posible tener esto en la aplicación antes del día del lanzamiento. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW realizará un informe para GEL que contemple las acciones requeridas para revisar la seguridad de la aplicación EBA y las cuales tengan su respectivo responsable y fechas de realización. | Líder Técnico / UTSW | 2014-03-28 |
| 1. GEL indicará a la UTSW la ubicación del logo de MINTIC dentro de la aplicación EBM. | Líder entidades especiales / GEL | 2014-03-28 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1713-20140318-ListaDeAsistencia.pdf | Repositorio 24 - SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administracion y Control / 01. Actas / 01. Comites de seguimiento / 2014 05. Marzo |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1713-20140318-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24 - SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administracion y Control / 01. Actas / 01. Comites de seguimiento /01. Audios / 2014 05. Marzo |