|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  1519  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2013-11-28 | **HORA DE INICIO:**  14:00 | **HORA FINAL:**  16:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal –Semana 1- Proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Revisión de Informe Semanal 2. Revisión Entregables Aplicación Elefantes Blancos |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Revisión de Informe Semanal:**  * La Unión Temporal Software Works en adelante denominada UTSW presenta a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y Secretaría de transparencia el informe semanal No 1, en el cual se encuentra el alcance del proyecto y se expone el resumen del proyecto de los días ejecutados. * La interventoría indica a las partes que el alcance del proyecto se actualizará dependiendo lo que se defina en la revisión del plan de proyecto, de igual manera indica que falta incluir el avance general planeado en el Resumen del Proyecto. La UTSW indica que se tendrá en cuenta para incluir en el informe actualizado. * La UTSW informa a las partes que se manejarán 3 ejecuciones en el proyecto Soluciones Móviles 4, los cuales son Elefantes Blancos móvil, Elefantes Blancos Administrador y PEC móvil, la interventoría informa a la UTSW que posiblemente en enero de 2014 se incluirá una solución más al proyecto de Soluciones Móviles 4, esta aplicación se encuentra relacionada con la entidad Ministerio de Transporte.  1. **Revisión Entregables Aplicación Elefantes Blancos**  * La Interventoría indica que el plan de proyecto de Soluciones Móviles 4, todavía se encuentra en revisión y no se conoce el plan aprobado, y hasta que el plan de proyecto no esté aprobado y todos los entregables relacionados con los informes de avances se encuentran susceptibles a constante cambio. * La interventoría informa a la UTSW que cuando se entreguen las aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Elefantes Blancos Administrador, en etapa de preproducción los documentos correspondientes a la fase de Diseño del proyecto Soluciones Móviles 4, deben encontrarse actualizados para poder realizar las pruebas de estas aplicaciones, la UTSW confirma que se publicarán los documentos actualizados para que Interventoría y la entidad puedan realizar las pruebas. * La Interventoría informa a la entidad que debe estar enterada y revisar toda la documentación del proyecto y la solución, la entidad indica que por este motivo se solicitó que en las reuniones se revisarán los documentos, las partes acuerdan que la entidad revisará en reuniones los documentos en conjunto con GEL e Interventoría. * La entidad pregunta a las partes en qué fecha se realiza la reunión de criterios de aceptación, la Interventoría indica que al momento en que se apruebe el plan de proyecto se define la fecha en la que se realizará la reunión.  1. **Otros**  * La UTSW indica que los servicios del proveedor Servinformación no están funcionando de forma correcta, la interventoría indica que esto genera un riesgo para el proyecto Solucione Móviles 4, he indica que se debe comunicar con la entidad Servinformación para verificar los servicios, la UTSW indica que dicho riesgo el responsable es GEL y ya se encuentra identificado en la matriz de riesgo del informe semanal del proyecto. * La Interventoría pregunta a la UTSW que se está implementando para el riesgo de infraestructura, la UTSW indica que al momento en que se defina la infraestructura se revisará el riesgo. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW programar reunión para revisar los prototipos de la aplicación Elefantes Blancos Administrador | UTSW | 2013-12-02 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1519-20131128-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2013 01. Noviembre. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1519-20131128-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comites de Seguimiento / 01 Audios / 2013 01. Noviembre |
| Presentación | GLFS2-SM4-INF-20131122-InformeSemanalDeSeguimiento-N1 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales |