|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No. 1596**  Reunión de Trabajo | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-01-16 | **HORA DE INICIO:**  15:30 | **HORA FINAL:**  17:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Revisión de Defectos de las aplicación Elefantes Blancos Móvil |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Introducción 2. Revisión defectos de la aplicación EBM |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Introducción.**  * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, inicia la reunión indicando a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y a la Secretaría de Transparencia que se revisarán los defectos devueltos para la solución Elefantes Blancos Móvil.  1. **Revisión defectos de la aplicación EBM.**  * La Interventoría informa a la UTSW que en JIRA para los defectos que se encuentran reportados por la Entidad Secretaría de Transparencia en un dispositivo que no se encuentra en el alcance del proyecto se debe realizar lo siguiente:   + Agregar el comentario “El dispositivo no se encuentra dentro del alcance”.   + Aclarar si se verificó la existencia de la incidencia en otros dispositivos que se encuentran dentro del alcance del proyecto y si éste es el caso indicar si se corrigió. * La Interventoría solicita a la UTSW que se revisen y verifiquen todas las incidencias reportadas en estado Devuelto y Evaluación Comité que no se presentan en dispositivos definidos en el alcance del proyecto, la UTSW está de acuerdo y se inicia la revisión. * La Interventoría manifiesta a la UTSW que se encuentra preocupada porque no se refleja el estado real de la aplicación Elefantes Blancos Móvil por que las incidencias reportadas correspondían a los servicios. La UTSW informa que no entiende la preocupación porque los servicios están ligados a la aplicación Elefantes Blancos Administrador y que cuando se entregue la aplicación EBA a preproducción se podrán reportar esos defectos. * En la incidencia relacionada en la herramienta JIRA con el ID FS-10005 la cual se puede observar en el siguiente link http://softwareworks.com.co:8085/jira/browse/, la Secretaría de Transparencia argumenta que efectivamente no es suficiente el número de caracteres para valor de la obra y la UTSW acepta que se realice la mejora de ampliar el campo a 20 caracteres, pero que se debe anular porque está desarrollado de acuerdo a la definición. * En la incidencia relacionada en la herramienta JIRA con el ID FS-10007 la cual se puede observar en el siguiente link http://softwareworks.com.co:8085/jira/browse/, la Interventoría solicita a la UTSW que se revise con el dispositivo Iphone 4 para verificar que efectivamente el Splash se demore el tiempo específico, La UTSW informa que se revisará. * Se concreta entre las partes continuar con la reunión el próximo jueves 23 de enero de 2014 a las 8:30 am |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW realizar citación próxima reunión de Comité de defectos. | UTSW | 2014-01-17 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1596-20140116-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 2014 03. Enero. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1596-20140116-ReunionComitedeDefectoS-EMB-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 01 Audios / 2014 03.Enero |
| Documentación de soporte | GLFS2-SM4-Comitededefecto-EBM.xlsx | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 2014 03. Enero. |