|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No. 1610**  Reunión de Trabajo | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-01-23 | **HORA DE INICIO:**  08:30 | **HORA FINAL:**  12:30 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Revisión de Defectos parte 2 de las aplicación Elefantes Blancos Móvil |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Introducción 2. Revisión defectos de la aplicación EBM |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Introducción**  * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, inicia la reunión indicando a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y a la Secretaria de Transparencia que se continuará con la revisión de las incidencias reportadas en los estados Devuelto no es una incidencia, Devueltos por duplicado, Devuelto recategoría y  Evaluación Comité para la solución Elefantes Blancos Móvil.  1. **Revisión defectos de la aplicación EBM**  * La UTSW le indica a la interventoría que no se desplegó versión para entidades en este caso Secretaría de Transparencia por sugerencia de ellos, sin embargo interventoría replica que no aplicaría para Elefantes Blancos porque las incidencias fueron reportadas por la entidad, por lo cual debería darle permisos para descargar la aplicación móvil para realizar re-test sobre los defectos reportados como solucionados. * La Secretaria de Transparencia sugiere a la UTSW incluir la funcionalidad de 500 metros en las historias de usuarios, reportar elefante y asociar nueva imagen de elefante blanco, la UTSW acepta la sugerencia indicando que dicha funcionalidad se verá reflejada en la siguiente versión de elefantes blancos móvil para las plataformas IOS Y Android, la UTSW indica que no se había incluido para evitar problemas al registrar muchos Elefantes Blancos en la misma latitud y longitud. * La Entidad e Interventoría le sugieren a la UTSW incluir un mensaje o una nueva pantalla, en el tutorial donde se indique al usuario que puede actualizar la información de un elefante blanco que no se encuentre completa, ya que por usabilidad no es tan intuitivo. * La Interventoría explicó a la Secretaría de Transparencia que se pueden realizar mejoras al aplicativo que serán evaluadas por la UTSW, y se definirán unos tiempos para que se realicen, sin embargo, la interventoría indica que esta evaluación solo se realizará después de entregada la aplicación en la etapa de producción. * Se informa a las partes que se revisó en esta reunión hasta la incidencia 10048 y la UTSW concertará con las partes una nueva reunión. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
|  |  |  |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1610-20140123-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 2014 03. Enero. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1610-20140123-ReunionComitedeDefectoS-EMB-2-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 01 Audios / 2014 03.Enero |