|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No. 1615**  Reunión de Trabajo | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-01-30 | **HORA DE INICIO:**  08:30 | **HORA FINAL:**  11:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Revisión del documento de Historias de Usuario de la aplicación Administrador Elefantes Blancos Web |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Introducción 2. Revisión Historias de Usuarios de la aplicación Elefantes Blancos Web |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. Introducción    * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, inicia la reunión presentando a Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL, Interventoría y la Secretaría de Transparencia en adelante mencionada como la Entidad, las Historias de Usuario de la aplicación Administrador Elefantes Blancos Web. 2. Revisión Historias de Usuarios de la aplicación Administrador Elefantes Blancos Web    * La Entidad indica a la UTSW que se modifique la observación en la cual se relacionan los filtros y la manera en cómo se debe diligenciar en la NHU 14.1 Búsqueda por mapa de Colombia. La UTSW indica que se modificarán.    * La Interventoría indica a la UTSW que se deben agregar los campos mínimos que el gestor debe diligenciar en la aplicación para reportar un Elefante Blanco. La UTSW indica que se agregarán.    * La Interventoría indica a la UTSW que el nombre del archivo producto de exportar la imagen del mapa y el listado de Elefantes Blancos debe quedar con otro nombre lo cual ya se había definido en una reunión anterior.    * La Interventoría indica a la UTSW que los campos a diligenciar el Gestor deberían quedar obligatorios, la UTSW indica que aquí no son obligatorios ya que cuando el gestor realice la búsqueda le van a parecer todos los elefantes blancos existentes.    * La entidad indica que se había solicitado que al exportar el archivo con los registros de los elefantes blancos dejar un link a la foto, donde el gestor pueda ver y descargar la imagen, la UTSW indica que el problema es que se debe tener permisos para poder acceder a las imágenes a lo que la entidad estuvo de acuerdo. La UTSW informa a las partes que consultará con Synapsis para determinar unos permisos para consultar y descargar las imágenes almacenadas allí, la UTSW indica a las partes que de igual manera se validará con Synapsis si este requerimiento puede ir sin usuario y contraseña, para poder exportar las imágenes.    * La entidad pregunta a la UTSW de qué forma se está dando la ubicación (dirección), la UTSW indica que por latitud y longitud y confirma que ese servicio lo está dando el sistema. La interventoría indica que se deje en la historia de usuario como opcional, si el servicio no tiene disponible la información solicitada    * GEL pregunta a la UTSW cuándo se publica la versión para pruebas de la aplicación Administrador Elefantes Blancos Web, la UTSW indica que el 04 de febrero de 2014, y que por plan de proyecto se tiene una sola semana para realizar pruebas, pero se especifica que esta aplicación en una semana no se alcanza a probar y se propone que se defina un tiempo prudente para realizar estas pruebas. La Interventoría manifiesta a las partes que sí se necesita más tiempo para las pruebas, pero de igual manera se requiere que la aplicación tenga mejor calidad que la aplicación Elefantes Blancos Móvil. La Interventoría indica a la UTSW que se debe tener en cuenta el tiempo que se requiere para hace el despliegue en Synapsis, la UTSW manifiesta que se han manejado muy bien las cosas con esta entidad con los tiempos y no se han presentado inconvenientes, la Interventoría indica a la UTSW que se debe apuntar bien al documento plan de capacidad para que la instalación sea de manera rápida y segura. GEL indica a la UTSW que se debe mitigar cualquier riesgo que se pueda presentar con la entidad Synapsis para la salida a producción de la aplicación EBA.    * Las partes acuerdan fechas tentativas de salida a pre-producción para las aplicaciones EBA y EBM las cuales serían:    * Aplicación EBM el día 14 de febrero de 2014 en tiendas    * Aplicación EBM y EBA el día 21 de febrero generar un lanzamiento de la aplicación    * Aplicación EBA el día 07 de febrero de 2014 (fecha tentativa de despliegue en Synapsis)   La interventoría indica a las partes que se puede presentar un problema si se coloca la aplicación en Synapsis en esta fecha y puede requerir de más pruebas, GEL indica a las partes que es más fácil actualizarla en Synapsis. La UTSW recomienda a las partes que no se llene la base de datos con información no real ya que esto puede generar un riesgo en Synapsis.   * + La Interventoría indica que se debe relacionar que los campos son editables y algunos son bloqueables y otros modificables. La Entidad indica a la UTSW agregar un párrafo donde se especifique que después que un elefante ha sido validado, la información puede ser modificada por el administrador. A lo que la UTSW indica que se agregará.   + GEL pregunta a la UTSW si se rechaza la información adicional que aparece en blanco o se puede editar, la UTSW indica que en el dispositivo móvil queda en blanco.   + La Interventoría pregunta si cuando se va rechazar y seleccionar una palabra de la lista desplegable se puede escribir o no en el campo, la UTSW confirma que se puede dejar abierta la opción de escribir o no en este campo.   + La Interventoría indica a la UTSW resaltar los campos obligatorios, la UTSW indica que se revisará. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW enviar el documentó de Vistas de Casos de uso a la entidad Secretaria de Transparencia, GEL e Interventoría para revisión y determinar qué cambios se aplican a este documento | UTSW | 2013-02-04 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1615-20140130-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 2014 03. Enero. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1615-20140130-ReunionRevisionHistoriasdeUsuario-EBA-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 01 Audios / 2014 03.Enero |