|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  1649  Reunión de Trabajo | **LUGAR:**  Presidencia de la Republica | **FECHA:**  2014-02-13 | **HORA DE INICIO:**  14:00 | **HORA FINAL:**  17:30 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Realizar la presentación de la Arquitectura de las soluciones Elefantes Blancos Móvil y Administrador Elefantes Blancos Web, y el proceso de publicación en tiendas Android y iOS. |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Introducción. 2. Presentación Arquitectura General y Detallada de las aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Administrador Elefantes Blancos Web. 3. Explicación publicación en tiendas Google Play y Apple Store. |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Introducción.**  * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, inicia la reunión presentado a Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y Secretaría de transparencia en adelante mencionada como la Entidad, el equipo de trabajo e informa que el objetivo de la reunión es presentar la arquitectura general y detallada que se utiliza en el desarrollo de las aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Administrador Elefantes Blancos Web y el proceso de publicación en tiendas Android y iOS.  1. **Presentación Arquitectura General y Detallada de las aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Web.**  * La UTSW realiza la explicación a las partes de la arquitectura definida que se requiere en las aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Administrador Elefantes Blancos Web. * La Entidad indica que todas la bases de datos deben ser SQL Server ya que en la Presidencia de la República todo está sobre Microsoft, la UTSW indica a las partes que la aplicación Administrador Elefantes Blancos WEB se encuentra desarrollada en .NET y los servicios en Java y corren sobre un servidor web apache, de igual manera informa a las partes que se había indicado desde un principio que se implementarían en el centro de datos de Synapsis y la garantía no cubre que la fábrica realice las migraciones. * Se acuerda entre GEL y la Secretaría de Transparencia verificar qué se puede hacer para migrar al centro de datos de la Presidencia de la Republica, una vez se termine el contrato con Synapsis. * Entre las partes concluyen que es necesario contar con un dominio para la aplicación Elefantes Blancos Web, la Secretaría de transparencia se compromete a realizar la solicitud. * La UTSW informa a las partes que la fábrica realiza pruebas de vulnerabilidad y  de Ethical Hacking y los resultados de estas pruebas los entregan a la entidad Secretaría de Transparencia. * La Entidad pregunta a las partes qué espacio estimado en bases de datos se tiene para la aplicación Elefantes Blancos WEB, GEL responde que 30 Gigabytes para el sistema operativo y 10 Gigabytes para bases de datos. * La Interventoría manifiesta a la UTSW que la base de datos va a tener un crecimiento exponencial debido a la auditoría de la aplicación Elefantes Blancos WEB, la Interventoría pregunta a la UTSW qué medida se implementó para cuando la base de datos crezca, la UTSW informa que se crearon índices especiales para los campos de la búsqueda. * La UTSW informa a la entidad que se debe tener en cuenta que después de un año la entidad debe realizar el pago del API con Google Maps, y además GEL indica que se realizará la entrega de los fuentes a la entidad Secretaría de transparencia y es responsabilidad de la entidad antes indicada realizar la actualización de las soluciones Elefantes Blancos Móvil (EBM) y Elefantes Blancos Administrador (EBA).  1. **Explicación publicación en tiendas Google Play y Apple Store.**  * La UTSW informa a las partes que se expondrá el tema de producción para publicación en tiendas Google Play y Apple Store, indica que el proceso más largo para la publicación es en la tienda Apple Store ya que el proceso para aceptación de la aplicación por parte de esta tienda es de siete (7) días hábiles. * La UTSW informa a la entidad que cuando se realiza la publicación por primera en vez tienda se hace a través de TeamViewer y las partes acuerdan realizar el proceso de esta forma. La entidad indica que hay un riesgo en la creación de los ambientes de desarrollo, la UTSW indica que para este proceso no hay acompañamiento, que se les puede dar soporte en caso que tengan dudas o se les esté presentando algún error, e indica que toda la información se encuentra en el entregable GLFS2-SM4-MAN-ManualDeInstalacionConfiguracion\_Y\_SolucionDeProblemas-EBM. * La UTSW indica a las partes que se realizará capacitación en la parte técnica en cuanto a:   + La generación de las versiones de las aplicaciones.   + La actualización de los archivos json para que la Secretaría de Transparencia pueda actualizar dichos archivos que se encuentran dentro del dispositivo móvil.   + Proceso de la publicación en tienda.   + Instalación de ambientes y modelo de arquitectura de Elefantes Blancos Administrador. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
|  |  |  |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1649-20140213-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 2014 04. Febrero. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1649-20140213- ArquitecturaEBM-EBA\_PublicacionEnTiendas-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 01 Audios / 2013 04. Febrero. |