|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  1507  Reunión de Trabajo | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2013-11-20 | **HORA DE INICIO:**  10:30 | **HORA FINAL:**  11:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Revisar los servicios que provee Servinformación para ser usados con el API de Google Maps para la implementación de las soluciones del proyecto Soluciones Móviles 4. |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Revisión Servicios API Google Maps |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Revisión Servicios API Google Maps**  * La Union Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, inicia la reunión indicando a Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL, y a la Interventoría que se revisarán los servicios que entrega Google, y GEL debe definir que servicios se implementarán en la solución móvil PEC del proyecto Soluciones Móviles 4. * La UTSW pregunta a la entidad Servinformación si el servicio de Geoinverso que se va utilizar en la solución móvil Elefantes Blancos se puede complemetar con la dirección, la Empresa Servinformacion manifiesta que esta búsqueda ya se encuentra en el servicio, pero indica que no siempre puede traer la información de calle y carrera, que cuando se encuentra en vías primarias mostrará el kilometro, pero no aseguran que para las vÍas segundarias y terciarias muestre información. * La UTSW manifiesta a la entidad Servinformación que se debe revisar la parte de seguridad de los servicios de la apliciación Elefantes Blancos, Adicionalmente aclara que se esta utilizando seguridad digest, por lo anterior, Servinformación solicita a la UTSW la documentación necesaria para implementarla en los servicios desarrollados por la entidad. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW enviará a la entidad Servinfomación las características de autenticación de los servicios y la seguridad que se maneja. | UTSW | 2013-11-20 |
| 1. Servinformación enviará a la UTSW la especificación de los siete servicios a ser usados en la solución móvil PEC. | GEL | 2013-11-27 |
| 1. UTSW realizará pruebas de los servicios de GEOINVERSO en varias regiones del país. | UTSW | 2013-11-28 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1507-20131120-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 2013 01. Noviembre. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1507-20131120-ReunionRevisionServiciosAPIGoogleMaps-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 01 Audios / 2013 01. Noviembre. |